## Slide 1: DMAIC
FASE IMPROVE - MELHORAR

## Slide 3: Relembrando nosso Foco

## Slide 4: DMAIC – Acompanhamento IMPROVE
Discutir -> Gerar Soluções -> Priorizar -> Analisar Riscos -> Testar -> Provar o atingimento da meta com os testes

## Slide 5: Perguntas
Quais as possíveis Soluções?
Padronização de Códigos para inserção de Comentários evitando baixo rastreamento dos retornos dos PADS (por exemplo: para ciencia, para correção, ...) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Versionamento de Documentos para evitar duplicidades |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Padronização da Inspeção com o fim de torna-la mais objetiva. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Treinamentos sobre o que será inspecionado nos documentos e interessados sejam notificados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Definição de horas para envio/recebimento de documentos para as áreas. Por exemplo: Antes de Feriado, Sexta Feira, Recessos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Criação de um repositório de conhecimento onde alterações nos padrões sejam replicadas mais rapidamente e as pessoas sejam notificadas destas mudanças |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Utilização de tecnicas de desenvolvimento agil como ( Kanban e Stand Up meetings ) para alinhar o trabalho. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Organização da pasta de conhecimento K onde estão contidos os modelos de documento. Todos precisam ser notificados quando houver alterações de forma automática. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Alterações nos modelos de checklist e Documentos precisam ser atualizados no site do TRE e todos precisam referir ao mesmo em caso de dúvidas. A versão valida e aprovada deve estar no site. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 6: Perguntas
Será necessário priorizar as soluções?

## Slide 7: Perguntas
As soluções apresentam algum risco?

## Slide 8: Perguntas
Como os testes serão implementados?

## Slide 9: Implementação das solucões

## Slide 10: Acompanhamento dos Dados Cartas de Controle