## Slide 1: DMAIC
Fase measure- medir

## Slide 2: Agenda
- Revisar PADs 1811/2016 e 12708/2016
- Apresentação do modelo Kanban e Ágil

## Slide 3: Kanban
1. Visualizar e compartilhar o trabalho em equipe
2. Limitar o seu Trabalho-em-Progresso (WIP – Work in Progress)

## Slide 4: O Método Kanban
4 Princípios Básicos
1. Comece com o que você está fazendo agora.
2. Entenda o fluxo incrementao e a evolução diária do Kanban.
3. Respeite o processo, os papéis e as responsabilidades.
4.Encorage á liderança agir em todos os níveis do processo.

## Slide 5: Kanban board
- Utilização de CARTÕES / POST IT
- Mapear o processo Coletivamente
- Evite querer re-desenhar o processo fazendo melhorias.
> Comece com o que você tem agora.
-

## Slide 6: Exercício 1 – Descrevendo seus Itens
5 minutos:
- Num papel, escreva de 5 a 10 itens que você está trabalhando.

## Slide 7: Exercício 2 – Colando os itens no Board
10 minutos:
Pra cada item de WIP escrito, responda as seguintes questões:
1. Que tipo de trabalho é este?
2. Onde ele está agora ?
3. Onde estava antes eu pegar este trabalho?
4. Para onde ele vai após eu trabalhar nele?
Notes: Projeto, documento, Story, PB, EP, Checklist, etc
ESTADO DO DOC: 2. Em desenvolvimento, aguardando informação, enviado para revisão...
Quem me mandou isos? Daonde veio? O que foi trabalhado nisso antes de mim?

## Slide 8: Finalmente, desenhe seu Board
3 Colunas:
A FAZER
FAZENDO
FEITO

## Slide 9: Modelo Àgil
- Stand up meetings
  Reuniões diárias de 15 minutos (FEITAS EM PÉ)
  Deve haver um condutor, que pergunta a cada participante as 3 perguntas abaixo:
    O que eu fiz ontem
    O que farei hoje
    Existem impeditivos para meu trabalho?